川工办发〔2018〕26号

四川省国防科学技术工业办公室

关于加强省级军民融合产业发展专项资金

项目实施情况信息报送工作的通知

各有关市（州）国防科技工业管理部门、各有关单位：

为进一步规范四川省省级军民融合产业发展专项资金项目管理，提高专项资金使用效益，及时总结项目实施中的经验，查找项目实施过程中的问题，推动项目按计划实施，根据《四川省军民融合产业发展专项资金管理办法》（川财建〔2017〕33号）等有关要求，现将进一步加强省级军民融合产业发展专项资金项目实施情况信息报送工作的有关要求通知如下：

一、逐级落实信息报送工作责任制

项目实施期间，市（州）国防科技工业管理部门和项目单位应每半年将项目实施情况报省国防科工办。各有关单位领导要高度重视四川省省级军民融合产业发展专项资金项目管理和实施情况信息报送工作，加强组织领导，明确责任部门，落实责任人。各单位应指定联络员，加强与省国防科工办的业务联系。报表要严把数据质量关，杜绝虚假数据和信息，确保报送信息和数据的准确性和及时性。

二、项目实施情况信息报送的具体要求

(一)填报范围

所有已立项的省级军民融合产业发展专项资金项目，包括当年列入验收计划的项目。项目完成验收后的次年不再报送项目实施情况。

(二)报送的内容

项目实施情况信息报送包括简报（项目实施情况报告）和报表两部分。具体报送内容见附件。

(三)报送时间及方式

1.报送时间

每年7月20日前报送半年情况，1月20日前报送上一年度全年情况。

2.报送内容和方式

各项目单位按项目申报渠道（通过市级国防科技工业管理部门申报项目的单位将项目实施进展情况报所在市市级国防科技工业管理部门，由各市级国防科技工业管理部门汇总后报送省国防科工办；直接向省国防科工办申报项目的单位可直接报省国防科工办），以正式文件形式，将项目实施情况报告和项目实施情况表等材料(纸质和电子版光盘各1份)报省国防科工办（军用技术再研发项目和产品技术开发项目报科技质量处，产业化项目和平台建设项目报军民结合处）。

通讯地址：成都市东华正街33号四川省国防科工办；邮政编码：610015。

联系人：科技质量处  蒋英，028-86755452，13689057178；

军民结合处  刘飞，028-86627392。

附件1．项目实施情况报告

2．四川省省级军民融合产业发展专项资金军用技术再

研发和产品技术开发项目实施情况表

3．省级军民融合产业发展专项资金产业化和平台建设

项目进展情况表

四川省国防科学技术工业办公室

2018年1月18日

四川省国防科工办秘书处              2018年1月18日印

附件1

项目实施情况报告

项目编号（或立项时间）：

项目名称：

项目类型：

项目承担单位：（盖章）

项目周期：

项目负责人：

联系电话：

项目所在地：

项目申报渠道：

填报日期：      年   月   日

一、项目概况

项目立项情况。立项批复文件及文号，项目总经费及资金来源、项目周期等。

项目调整情况。

二、项目实施进展情况。

（一）批复情况

项目目标、建设或研究内容、项目经费、项目周期等情况。

（二）实际完成情况

按照批复的任务书（可研、合同）和年度计划，项目实施进展情况，是否达到任务书和年度计划规定的进度要求。对未按计划完成的项目，重点检查未完成的原因、目前的完成进度，预计完成时间。

有无擅自改变项目内容的情况。

（三）资金到位和使用情况

项目资金是否及时足额到位，自筹经费是否落实，经费使用是否合理，专项资金是否专款专用，专帐核算等。

（四）项目组织管理情况

管理机构和责任人是否落实，内部管理制度是否健全，管理措施是否落实到位，配套条件是否完备，设备购置招投标和合同管理是否符合有关法律法规，是否按要求每半年报送项目实施情况总结报告等。

（五）项目的成效及亮点

（六）项目存在的问题及整改措施

附件2

四川省省级军民融合产业发展专项资金军用技术再研发和产品技术开发项目实施情况表

单位：（盖章）                                                                                                                  项目负责人：       电话：

| 项目编号 (或立项时间） | 项目名称 | 项目单位 | 申报渠道 | 研制周期 | 批复项目投资（万元） | 预期新增经济效益（万元） | 累计到位资金（万元） | 累计完成投资（万元） | 实际新增经济效益（万元） | 研制目标和主要研制内容完成情况 | 计划验收时间 | 项目存在问题及措施 | 项目调整情况 | 项目成效及亮点 | 联系人 | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 贷款 | 自有 | 专项资金 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 总投资 | 贷款 | 自有 | 专项资金 | 总投资 | 贷款 | 自有 | 专项资金 | 销售收入 | 利润 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

省级军民融合产业发展专项资金

产业化和平台建设项目进展情况表

| 项目单位（盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目负责人 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |
|  | 项目计划情况（以申报书为准） | 项目实际情况 |
| 建设内容 | （计划开工时间及形象进度） | （实际开工情况及形象进度） |
| 设备购置 | 新增设备：××台（套） 改造设备：××台（套） | 新增设备：××台（套） 改造设备：××台（套） |
| 资金到位 | 计划到位资金： 自有资金： 银行贷款： 其他资金： | 实际到位资金： 自有资金： 银行贷款： 其他资金： |
| 资金投入 | 计划完成投资： 固定资产投入： 流动资金投入： | 已完成投资： 固定资产投入： 流动资金投入： |
| 项目是否拖期 | 是□ 否□ | 拖期原因 |  |